|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | **ПЛАН - ГРАФИК**  **по замене сетей водоснабжения и водоотведения Октябрьского района на 2024 год**  **(в объеме не менее 3% от протяженности сетей со сверхнормативным сроком службы)** | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| Наименование и адрес объекта | | | | | | | Протяженность участка, км, срок проведения | | | | Выполнено на 1.11.2024  км | | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация водопроводных сетей г.п.Октябрьский  (водозабор «Брачин»,ул. Максиса Уса, ул.Павловского) | | | | | | | 0,250  апрель-октябрь | | | | 0,250 | | |
| Модернизация водопроводных сетей Октябрьского района (д.Протасы) | | | | | | | 0,320  апрель-октябрь | | | | 0,320 | | |
| **Итого:** | | | | | | | **0,570** | | | | **0,570** | | |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | | | | | |
| Модернизация канализационных сетей г.п.Октябрьский (напорный коллектор от КНС-8, поля фильтрации, напорный коллектор от КНС-2) | | | | | | | 0,47  апрель-ноябрь | | | | 0,49 | | |
| **Итого:** | | | | | | | **0,470** | | | | **0,490** | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  | | | | | | | | |

**В 2024 году запланировано строительство станции обезжелезивания в н.п.Шкава Октябрьского района. В настоящее время работы завершены.**