|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **ПЛАН - ГРАФИК****по замене сетей водоснабжения и водоотведения Октябрьского района на 2024 год****(в объеме не менее 3% от протяженности сетей со сверхнормативным сроком службы)** |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта | Протяженность участка, км, срок проведения | Выполнено на 1.11.2024км |
| **Водоснабжение** |
| Модернизация водопроводных сетей г.п.Октябрьский (водозабор «Брачин»,ул. Максиса Уса, ул.Павловского) | 0,250апрель-октябрь | 0,250 |
| Модернизация водопроводных сетей Октябрьского района (д.Протасы) | 0,320апрель-октябрь | 0,320 |
| **Итого:** | **0,570** | **0,570** |
| **Водоотведение** |
| Модернизация канализационных сетей г.п.Октябрьский (напорный коллектор от КНС-8, поля фильтрации, напорный коллектор от КНС-2) | 0,47апрель-ноябрь | 0,49 |
| **Итого:** | **0,470** | **0,490** |
|  |  |  |  |  |  |

**В 2024 году запланировано строительство станции обезжелезивания в н.п.Шкава Октябрьского района. В настоящее время работы завершены.**