Запланированные в 2025 году работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства Октябрьского района

1. О строительстве объектов Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы (далее - Государственная программа) для обеспечения потребителей водоснабжением питьевого качества в  2025 году.

В 1-ом полугодии  2025 г. проведение проектно-изыскательских работы по объектам:

«Возведение станции обезжелезивания и водонапорной башни а.г.Красная Слобода  Октябрьского района Гомельской области»;

«Возведение станции обезжелезивания в а.г.Рассвет  Октябрьского района Гомельской области»;

«Возведение станции обезжелезивания в д.Дербин Октябрьского района Гомельской области»;

«Возведение станции обезжелезивания, двух артезианских скважин и водонапорной башни в а.г.Ломовичи Октябрьского района Гомельской области».

Строительство данных объектов будет осуществляться во 2 полугодии 2025 г., при условии выделения финансовых средств.

- В 2025 г. запланировано выполнение работ по перекладке сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации:

Сети водоснабжения: план – 0,6 км (замена участка распределительного водопровода н.п.Мошны, Октябрьского района)

Сети водоотведения:  план – 0,5 км (замена участка напорного коллектора от КНС № 2 г.п.Октябрьский до полей фильтрации).